Dưới đây là nội dung giải chi tiết cho 3 nhiệm vụ theo đúng format yêu cầu của bài tập để đại ka copy vào file Word:

### Nhiệm vụ 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Phiên livestream có cần hệ thống tự động chuyển trạng thái khi đến giờ bắt đầu hay không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Hệ thống xử lý tranh chấp như thế nào khi nhiều khách cùng đặt mua đồng thời tại thời điểm chỉ còn 1 sản phẩm tồn kho? |

### Nhiệm vụ 2: Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 lệch do lo ngại việc tự đổi trạng thái, nhưng PO đã chốt chỉ cần gán trạng thái ban đầu; độ phức tạp và nỗ lực thực hiện tương đương với reference story LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch do rủi ro tranh chấp đơn hàng đồng thời (concurrency) và quy tắc hoàn tồn kho; bài toán khóa/giữ tồn kho có độ phức tạp kỹ thuật và rủi ro cao hơn nhiều so với LS02 (3 SP). |

### Nhiệm vụ 3: Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 SP = 4 giờ" là sai vì Story Point là thước đo độ phức tạp, rủi ro và khối lượng nỗ lực tương đối, trong khi số giờ thực tế phụ thuộc nhiều vào năng lực từng lập trình viên và độ bất định của bài toán. Thay vì quy đổi cố định ra giờ, nhóm Scrum theo dõi Velocity (tổng số Story Point hoàn thành trung bình qua các Sprint trước) để dự báo khả năng nhận việc cho Sprint tiếp theo dựa trên dữ liệu lịch sử thực tế. Cách tiếp cận này giúp nhóm lập kế hoạch Sprint linh hoạt và chính xác mà không bị áp đặt thời gian máy móc.